Утверждаю:

Генеральный директор

ООО « Ремстрой- Индустрия»

_____________________П.В. Степура

«_______»_____________________2014г.

Г Р А Ф И К

промывки системы отопления и горячего водоснабжения жилых домов,

находящихся в управлении  ООО « Ремстрой- Индустрия»

по подготовке к работе в зимних условиях 2014-2015гг.

| №№ | Адрес | Сроки подготовки и сдачи паспорта готовности | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | ул. Ленинградская д. 36,38 ул. Павлова д. 1,3 ул. Московская д. 31 | 02.06.14 | Начальник СТС ООО « Техносервис» Арлюков В.В. |  |
| 2 | ул. Максименко д. 2,4,6,8,20,22,24 | 03.06.14 |  |  |
| 3 | ул. Московская д. 41,43 ул. Строительная д. 21,27,29 | 04.06.14 |  |  |
| 4 | ул. Московская д. 42,44 ул. Строительная д. 37,39,41,43,45 | 05.06.14 |  |  |
| 5 | ул. Строительная д. 17,19 ул. Ленинградская д. 46, 52,58,60 | 06.06.14 |  |  |
| 6 | ул. Строительная д. 47,47А,49 ул. Волгоградская д. 1,5 | 09.06.14 |  |  |
| 7 | ул. Строительная д. 31,33,35 ул. Московская д. 37,37а,39 | 10.06.14 |  |  |
| 8 | ул. Кирова д. 25,27,29,27а,27б,27в пр. Победы д. 1,3,9 | 11.06.14 |  |  |
| 9 | ул. Ленинградская д. 37,35,33 ул. Машиностроителей д. 10,12 | 16.06.14 |  |  |
| 10 | ул. Павлова д. 12,14,18 ул. Комсомольская д. 2,6 | 17.06.14 |  |  |
| 11 | пр. Победы д. 32,30А,28Б пр. Победы д. 28/1,28/3 | 18.06.14 |  |  |
| 12 | ул. Строительная д. 10,12,14 ул. Западная д. 8,10 ул. Новая д. 1,3,5 | 19.06.14 |  |  |
| 13 | ул. Ленинградская д. 24,25,28,32,34 | 20.06.14 |  |  |
| 14 | ул. Строительная д. 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б | 23.06.14 |  |  |
| 15 | ул. Достоевского д. 2а ул. Кирова д. 13,15 ул. Московская д. 23 | 24.06.14 |  |  |
| 16 | ул. Строительная д. 4а, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б | 25.06.14 |  |  |
| 17 | ул. Кирова д. 23 ул. Заводская д. 12 | 26.06.14 |  |  |
| 18 | ул. Строительная д. 25 ул. Московская д. 51 | 27.06.14 |  |  |
| 19 | ул. Ленина д. 17,25,27,21а,27а,29 | 30.06.14 |  |  |
|  | Итого: 124 жилых дома |  |  |  |

Исполнительный директор

ООО « Ремстрой- Индустрия»                                                                     Пелипань В.В.

Начальник ОТ и Э

ООО « Ремстрой- Индустрия»                                                                     Воротникова Т.Н.

Согласовано:

Начальник отдела инспектирования

Государственной жилищной инспекции                                                    Бернвальд О.Э.

К исполнению принято:

Начальник СТС

ООО « Техносервис»                                                                                     Арлюков В.В.